ÉPICAS E HISTORIAS DE USUARIO

INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC - SEDE MELIPILLA

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

CARRERA INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Sistema integral de gestión y trazabilidad de esterilización

| Cliente | : |  | Hospital San José de Melipilla |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo | : |  | Natalia Carolina Sánchez Herrada Alejandra Ignacia Riquelme Velasquez Yamilet Monserrat Maureira Hernandez |
| Fecha | : |  | 08/09/2026 |

# Índice

Índice	2

1. Epicas	3

2. Priorización de épicas	3

3. Definición historias de usuario	4

3.1 Epica 1: Gestión de usuarios, roles y control de acceso	4

3.1.1 Historia de usuario 1	4

3.1.2 Historia de usuario 2	4

3.1.3 Historia de usuario 3	4

3.1.4 Historia de usuario 4	5

3.2 Épica 2: Trazabilidad y seguimiento del ciclo de cajas quirúrgicas	5

3.2.1 Historia de usuario 1	5

3.2.2 Historia de usuario 2	5

3.2.3 Historia de usuario 3	5

3.2.4 Historia de usuario 4	6

3.3 Épica 3: Gestión de inventario de insumos y material de armado	6

3.3.1 Historia de usuario 1	6

3.3.2 Historia de usuario 2	6

3.3.3 Historia de usuario 3	6

3.3.3 Historia de usuario 4	7

3.4 Épica 4: Catálogo digital y fichas técnicas visuales de cajas	7

3.4.1 Historia de usuario 1	7

3.4.2 Historia de usuario 2	7

3.4.3 Historia de usuario 3	7

3.5 Épica 5: Gestión de custodia, entregas y firmas de responsabilidad	8

3.5.1 Historia de usuario 1	8

3.5.2 Historia de usuario 2	8

3.6 Épica 6: Reportes y estadísticas	8

3.6.1 Historia de usuario 1	8

3.6.2 Historia de usuario 2	8

4. Anexos	9

4.1 Historias de usuario	9

# 1. Epicas

| ID | Épica |
| --- | --- |
| EP-01 | Gestión de usuarios, roles y control de acceso |
| EP-02 | Trazabilidad y seguimiento del ciclo de cajas quirúrgicas |
| EP-03 | Gestión de inventario de insumos y materiales de armado |
| EP-04 | Catálogo digital y fichas técnicas visuales de cajas |
| EP-05 | Gestión de custodia, entregas y firmas de responsabilidad |
| EP-06 | Reportes y estadísticas |

# 2. Priorización de épicas

Para priorizar las épicas del proyecto se utilizó la técnica moscow, la cual permite clasificar los elementos según su nivel de importancia y necesidad dentro de la solución. Para esta priorización se consideró principalmente su aporte al objetivo general del proyecto, su relación con la problemática identificada y su importancia para el funcionamiento del MVP.

- Las épicas clasificadas como Must corresponden a aquellas funcionalidades consideradas indispensables para que la solución pueda cumplir con su propósito principal.

- Las épicas clasificadas como Should corresponden a funcionalidades importantes que aportan valor significativo al sistema, pero que no son indispensables para que el MVP cumpla su función principal.

- Las épicas clasificadas como Could corresponden a una funcionalidad complementaria que aporta valor al sistema, pero cuya implementación puede postergarse en caso de existir restricciones de tiempo o recursos.

- Las épicas clasificadas como Won’t corresponden a funcionalidades que no serán consideradas dentro del alcance actual del MVP. Esto no implica que sean funcionalidades descartadas de forma definitiva, sino que su implementación se deja fuera de la versión actual debido a su menor prioridad, pudiendo ser evaluada en futuras versiones del sistema.

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Gestión de usuarios, roles y control de acceso | Must |
| EP-02 | Trazabilidad y seguimiento del ciclo de cajas quirúrgicas | Must |
| EP-03 | Gestión de inventario de insumos y material de armado | Must |
| EP-04 | Catálogo digital y fichas técnicas visuales de cajas | Should |
| EP-05 | Registro de custodia, entregas y firmas de responsabilidad | Should |
| EP-06 | Reportes y estadísticas | Could |

# 3. Definición historias de usuario

## 3.1 Epica 1: Gestión de usuarios, roles y control de acceso

### 3.1.1 Historia de usuario 1

### 3.1.2 Historia de usuario 2

### 3.1.3 Historia de usuario 3

### 3.1.4 Historia de usuario 4

## 3.2 Épica 2: Trazabilidad y seguimiento del ciclo de cajas quirúrgicas

### 3.2.1 Historia de usuario 1

### 3.2.2 Historia de usuario 2

### 3.2.3 Historia de usuario 3

### 3.2.4 Historia de usuario 4

## 3.3 Épica 3: Gestión de inventario de insumos y material de armado

### 3.3.1 Historia de usuario 1

### 3.3.2 Historia de usuario 2

### 3.3.3 Historia de usuario 3

### 3.3.3 Historia de usuario 4

## 3.4 Épica 4: Catálogo digital y fichas técnicas visuales de cajas

### 3.4.1 Historia de usuario 1

### 3.4.2 Historia de usuario 2

### 3.4.3 Historia de usuario 3

## 3.5 Épica 5: Gestión de custodia, entregas y firmas de responsabilidad

### 3.5.1 Historia de usuario 1

### 3.5.2 Historia de usuario 2

## 3.6 Épica 6: Reportes y estadísticas

### 3.6.1 Historia de usuario 1

### 3.6.2 Historia de usuario 2

# 4. Anexos

## 4.1 Historias de usuario

Las historias mostradas en las capturas se pueden observan en este enlace o en la documentación nombrada como “3.2 Historias Usuario con instructivo.xlsx”

3.2 Historias Usuario con instructivo.xlsx