Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la segunda fase de la evaluación, el equipo avanzó desde la definición del proyecto hacia el desarrollo del sistema web de gestión y trazabilidad de esterilización del Hospital San José de Melipilla. Se completó la planificación ágil prevista, planificación de épicas, historias de usuario, Product Backlog, Sprint Backlog y el seguimiento del primer tramo de trabajo. Sobre esa planificación se construyó la aplicación con Laravel, PostgreSQL y Docker. Hasta la fecha, se cumplió con el objetivo de analizar el proceso y dejar definidos los requerimientos, y se avanzó en el diseño del flujo, las interfaces y el modelo de datos. En el desarrollo ya están operativos el inicio de sesión, el acceso según rol, la consulta del flujo de cajas por código, servicio, ubicación, responsable y etapa, el registro del paso y la corrección de etapa, la actividad dentro de la etapa con su tiempo, y el registro de entrega. Esas funciones cubren el recorrido de recepción, lavado, preparación, esterilización, almacén y entrega. Siguen en desarrollo parte del sprint 2 y 3. Las pruebas funcionales automatizadas y el cierre del proyecto aún no se comienzan, se ha cumplido con el producto MVP al 50%. El objetivo general y los objetivos específicos se mantienen, la metodología también se mantiene y el stack tecnológico igual. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes |
| Metodología | Sin ajustes |
| Evidencias de avance | Se presentan la aplicación en su estado actual, el repositorio en GitHub y la documentación de la Fase 2: historias de usuario, Product Backlog, Sprint Backlog, burndown, actores del sistema, planilla de requerimientos y documento de arquitectura. La aplicación permite comprobar que el flujo de esterilización ya se puede consultar y actualizar. La documentación muestra cómo se priorizó y organizó ese desarrollo. La calidad se resguarda aplicando Scrum, separando el acceso por rol y registrando responsable, etapa y actividad de cada caja, de modo que el recorrido quede trazable. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| • Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Fundamentos del proyecto | Computadores, internet, Microsoft Word, Excel, Trello, carta gantt, GitHub | Semanas 1 a 4 | Alejandra Riquelme, Natalia Sanchez, Yamilet Maureira | Dificultad para coordinar horarios por prácticas | Completado | Sin ajustes, se realizó una coordinación para reuniones, se cerró en la fase 1. |
| • Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. • Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Levantamiento y Planificación ágil | Computadores, internet, Microsoft Word, Excel, Trello, carta gantt, GitHub | Semanas 1 a 4 | Alejandra Riquelme, Natalia Sanchez, Yamilet Maureira | Dificultad para coordinar horarios por prácticas. | Completado | Sin ajuste, requerimientos, backlog, historias y sprints quedaron definidos |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas para sistematizar procesos. Realizar pruebas de certificación utilizando buenas prácticas definidas por la industria | Ejecución sprint | Computadores, internet, excel, doc, trello, carta gantt, github | 8 Semanas | Alejandra Riquelme, Natalia Sanchez, Yamilet Maureira | Posibles dificultades por el estrés, no saber manejarlo, dificultades de tiempo por prácticas. | En curso | Se prioriza el flujo de cajas, el cambio de etapa y la actividad dentro de la etapa. Inventario, auditoría, estadísticas y reportes quedan para los sprints siguientes. Hasta la fecha se cuenta con 3 sprints, completandose el primero y parte del 2 |
| Gestionar proyectos informáticos. | Cierre y mejora continua | Computadores, internet, excel, doc, trello, carta gantt, github | 3 Semanas | Alejandra Riquelme, Natalia Sanchez, Yamilet Maureira | Posibles dificultades de no lograr completar las correcciones finales o ir contra reloj. | No iniciado | Sin ajustes, por ahora se mantiene |
|  | Evidencias técnicas | Bizagi modeler, Excel, Lucidchart | 3 Semanas | Alejandra Riquelme, Natalia Sanchez, Yamilet Maureira | Posibles retrasos o falta de documentación porque al equipo se le pasó. | En curso | Arquitectura, acotes y requerimientos estàn terminados. Faltan las pruebas funcionales con Cypress correspondientes a la siguiente etapa. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Dentro de lo que facilitó que el proceso del hospital ya estaba definido y que las reuniones con la enfermera supervisora permitieron traducir ese recorrido a pantallas y etapas. También facilitó que el equipo ya manejaba el control de versiones, la base de datos y el marco Scrum, y que el trabajo se repartió por historia. También que cada una de las integrantes conoce cuales son sus puntos débiles y fuertes para así complementarnos. Por el lado de las dificultades fue el coordinar horarios por las prácticas profesionales de cada una para así avanzar en conjunto, así como si ya existía este problema entre nosotras, buscar un horario ad hoc con el cliente para conseguir validaciones con el personal del hospital por su horario laboral e ir mostrando avances. Para eso se mantienen reuniones acordadas con anticipación y el trabajo se divide por historia, de modo que cada integrante pueda avanzar a su ritmo.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades ni se cambió el alcance del producto mínimo. El ajuste fue de prioridad: primero el recorrido de la caja, que es el núcleo de la trazabilidad, y después inventario, administración, estadísticas y reportes.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No se han iniciado el release, la retrospectiva de cierre ni las pruebas funcionales automatizadas. Esas actividades corresponden al tramo final del plan. Pueden retrasarse si el desarrollo de los sprints siguientes se extiende por la disponibilidad del equipo o si se desean realizar modificaciones en las funcionalidades o complejizar el sistema.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.