Validando Sprint 1

“Sistema integral de gestión y trazabilidad de esterilización”

SIGTE

Fecha: 18/09/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 18/09/2026 |  | Alejandra Riquelme |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | Sistema integral de gestión y trazabilidad de esterilización |
| Fecha de Inicio | 18/09/2026 |
| Fecha de Término | [Por definir] |
| Patrocinador principal | [Por definir] |
| Docente | Juan Andrés Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.476.321-4 | Yamilet Maureira Hernández | yam.maureira@duocuc.cl |
| 21.690.023-5 | Natalia Sánchez Herrada | na.sanchezh@duocuc.cl |
| 20.963.474-0 | Alejandra Riquelme Velásquez | al.riquelmev@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| Iniciar sesión en la plataforma | Diseñar la interfaz de inicio de sesión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar el proceso de autenticación del usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar la validación de las credenciales ingresadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar el inicio y cierre de sesión del usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar el mensaje para credenciales no válidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control de acceso según rol | Definir los permisos correspondientes a cada rol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar la identificación del rol del usuario autenticado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Restringir el acceso a las funcionalidades según el rol asignado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adaptar el menú y las opciones visibles según el rol asignado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consulta de estado y ubicación de cajas quirúrgicas | Diseñar la interfaz de consulta de cajas quirúrgicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar el listado de cajas agrupadas por etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar la selección de una etapa para consultar sus cajas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar la búsqueda de una caja quirúrgica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mostrar la etapa actual, ubicación, tiempo en la etapa y responsable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar el mensaje cuando no se encuentren cajas coincidentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro de cambio de etapa de cajas quirúrgicas | Diseñar la interfaz para registrar el cambio de etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar la selección de la siguiente etapa según el flujo definido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Validar que la información requerida esté completa antes de registrar el cambio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registrar fecha, hora y usuario que realiza el cambio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actualizar la etapa actual de la caja quirúrgica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar la confirmación del cambio y mensajes ante cambios no válidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retroceder etapa | Diseñar la interfaz para registrar el retroceso de etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar selección de una etapa anterior permitida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitar y validar el motivo del retroceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registrar la fecha, hora, motivo y usuario que realiza el retroceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actualizar la etapa actual de la caja quirúrgica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar la confirmación del retroceso y mensajes ante retrocesos no válidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consulta de inventarios por separado | Diseñar la interfaz de consulta de los inventarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizar la visualización de los inventarios disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar el listado de insumos y materiales registrados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar la búsqueda y filtro de elementos del inventario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mostrar la cantidad disponible e información de cada elemento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar el mensaje cuando no se encuentren resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro de entrega de cajas quirúrgicas y materiales | Diseñar el formulario de entrega de cajas y materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar la selección de las cajas y materiales que serán entregados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registrar el servicio de destino y la persona que recibe la entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Validar que la información requerida para la entrega esté completa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registrar la fecha, hora y usuario que realiza la entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actualizar el estado de las cajas entregadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar la confirmación de la entrega y mensajes ante datos inválidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consulta del catálogo digital de cajas quirúrgicas | Diseñar la interfaz principal del catálogo digital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar el listado de cajas quirúrgicas registradas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar la búsqueda de cajas por nombre o identificador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar el filtro de cajas por servicio hospitalario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mostrar la información básica e imagen disponible de las cajas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar el mensaje cuando no se encuentren cajas coincidentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HIU-EP2-004 | Registrar actividad de la etapa | 13 |  |
| HIU-EP3-002 | Registrar salida de insumos | 3 |  |
| HIU-EP3-004 | Registrar reposición de insumos | 4 |  |
| HIU-EP4-002 | Consulta detallada de las cajas quirúrgicas | 5 |  |