Validando Sprint 2

“Sistema integral de gestión y trazabilidad de esterilización”

SIGTE

Fecha: 07/10/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 07/10/2026 |  | Alejandra Riquelme |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | Sistema integral de gestión y trazabilidad de esterilización |
| Fecha de Inicio | 07/10/2026 |
| Fecha de Término | 24/11/2026 |
| Patrocinador principal | Judith Herrada |
| Docente | Juan Andrés Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.476.321-4 | Yamilet Maureira Hernández | yam.maureira@duocuc.cl |
| 21.690.023-5 | Natalia Sánchez Herrada | na.sanchezh@duocuc.cl |
| 20.963.474-0 | Alejandra Riquelme Velásquez | al.riquelmev@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| Registrar actividad de la etapa | Diseñar la interfaz para registrar la actividad realizada dentro de una etapa | 3 | Yamilet Maureira | 3 |  |  |  |  |  | A |
|  | Implementar la selección de la caja quirúrgica | 2 | Yamilet Maureira |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Mostrar la etapa actual de la caja | 1 | Yamilet Maureira |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Implementar la selección de la actividad correspondiente a la etapa actual | 2 | Yamilet Maureira |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Permitir registrar información complementaria asociada a la actividad | 2 | Yamilet Maureira |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Validar que la actividad seleccionada corresponda a la etapa actual | 2 | Yamilet Maureira |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Registrar la fecha, hora y usuario que realiza la actividad | 2 | Yamilet Maureira |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Registrar la actividad en la trazabilidad de la caja | 1 | Yamilet Maureira |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Implementar la confirmación del registro y mensajes ante datos no válidos | 1 | Yamilet Maureira |  |  |  |  |  |  | A |
| Consulta detallada de las cajas quirúrgicas | Diseñar el formulario para registrar movimientos de inventario | 3 | Alejandra Riquelme |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Implementar la selección del elemento del inventario | 2 | Alejandra Riquelme |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Permitir ingresar la cantidad del movimiento | 1 | Alejandra Riquelme |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Validar la disponibilidad suficiente para movimientos de salida | 3 | Alejandra Riquelme |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Validar que los datos obligatorios estén completos | 1 | Alejandra Riquelme |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Actualizar la cantidad disponible según el tipo de movimiento | 2 | Alejandra Riquelme |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Registrar la fecha, hora y usuario que realiza el movimiento | 1 | Alejandra Riquelme |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Implementar la confirmación del movimiento y mensajes ante datos no válidos | 1 | Alejandra Riquelme |  |  |  |  |  |  | A |
| Registrar salida de insumos | Diseñar el formulario para registrar la reposición de elementos del inventario | 2 | Yamilet Maureira |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Implementar la selección del elemento que será repuesto | 3 | Yamilet Maureira |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Permitir ingresar la cantidad de reposición | 1 | Yamilet Maureira |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Validar que la cantidad de reposición sea válida | 2 | Yamilet Maureira |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Validar que los datos obligatorios estén completos | 1 | Yamilet Maureira |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Registrar la fecha, hora y usuario que realiza la reposición | 2 | Yamilet Maureira |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Actualizar la cantidad disponible del elemento | 2 | Yamilet Maureira |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Desactivar la alerta de stock cuando corresponda | 3 | Yamilet Maureira |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Implementar la confirmación de la reposición y mensajes ante datos no válidos | 1 | Yamilet Maureira |  |  |  |  |  |  | A |
| Registrar reposición de insumos | Diseñar la interfaz de la ficha detallada de una caja quirúrgica | 3 | Natalia Sanchez |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Mostrar datos generales de la caja seleccionada | 2 | Natalia Sanchez |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Implementar el listado de instrumentos y materiales que componen la caja | 3 | Natalia Sanchez |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Mostrar la cantidad requerida de cada instrumento o material | 1 | Natalia Sanchez |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Mostrar la guía visual de la caja cuando se encuentre disponible | 3 | Natalia Sanchez |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Mostrar imágenes de las pinzas e instrumentos que cuenten con registro visual | 3 | Natalia Sanchez |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Implementar una advertencia cuando la caja no cuente con una guía visual | 1 | Natalia Sanchez |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Implementar el mensaje de error cuando la ficha no pueda ser cargada | 1 | Natalia Sanchez |  |  |  |  |  |  | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HIU-EP2-004 | Registrar actividad de la etapa | 13 | Media |
| HIU-EP4-002 | Consulta detallada de las cajas quirúrgicas | 5 | Media |
| HIU-EP3-002 | Registrar salida de insumos | 3 | Baja |
| HIU-EP3-004 | Registrar reposición de insumos | 4 | Baja |